Manual de Execucao Total do HopeSoft

## 1. Objetivo deste manual

Este documento foi escrito para voces dois seguirem o projeto do HopeSoft de forma organizada, mesmo sendo iniciantes.

Ele nao e um tutorial generico.

Ele e um manual de execucao real para:

construir o sistema na ordem certa

dividir o trabalho em dupla sem bagunca

evitar retrabalho

transformar o HopeSoft em um produto real para o varejo

preparar o sistema para crescer na Paraiba

## 2. Como usar este manual

Nao tentem ler tudo correndo e depois improvisar.

O jeito certo de usar:

1. ler este manual inteiro uma vez

2. criar as tarefas no GitHub com base nele

3. executar uma fase por vez

4. so avancar quando a fase atual estiver validada

5. atualizar este documento quando a realidade do projeto mudar

Regra importante:

nao pulem fase por ansiedade

nao inventem funcionalidade fora da ordem

nao codem varias coisas grandes ao mesmo tempo

## 3. Estado atual real do projeto

Hoje o projeto ja tem:

pacote base `com.hopesoft`

classe principal `HopesoftApplication`

Java 21

Spring Boot 4

Spring Web MVC

Spring Data JPA

Spring Security

PostgreSQL

Lombok

H2 para testes

`./mvnw test` funcionando

estrutura de pacotes pronta:

`config`

`controller`

`dto`

`exception`

`model`

`repository`

`security`

`service`

modelos prontos:

`Usuario`

`Categoria`

`Produto`

`Venda`

`ItemVenda`

`Perfil`

`FormaPagamento`

Arquivos centrais que voces precisam conhecer:

`pom.xml`

`README.md`

`src/main/resources/application.properties`

`src/test/resources/application.properties`

`src/main/java/com/hopesoft/HopesoftApplication.java`

## 3.1. Status consolidado em 2026-04-03

Resumo oficial do ponto atual do projeto:

`Fase 0 - Fechar a fundacao`: concluida

`Fase 1 - Decisao de multiempresa`: concluida

`Fase 2 - Repositories`: concluida

`Fase 3 - Seguranca e JWT`: concluida

`Fase atual`: preparar `Fase 4 - DTOs e contratos`

Entregas tecnicas ja confirmadas:

entidade `Empresa` integrada ao dominio principal

repositories com consultas principais e testes de persistencia

`JwtService`, `JwtFilter` e `SecurityConfig`

autenticacao por email e senha com perfis `ADMIN` e `OPERADOR`

`AuthController`, `AuthService` e tratamento JSON de erro para autenticacao

Validacao mais recente:

comando: `.\mvnw.cmd test`

resultado: `BUILD SUCCESS`

total validado: `16 testes`

Documento complementar de status:

`docs/STATUS_ATUAL_HOPESOFT.md`

## 4. Meta do produto

O HopeSoft nao deve ser tratado como trabalho de faculdade.

Meta do produto:

criar um sistema de frente de caixa e gestao comercial

validar esse sistema em lojas reais

estabilizar o uso

expandir para varias cidades

preparar uma base para atender muitas lojas da Paraiba

Traducao pratica:

primeiro ganhar confianca de poucos lojistas

depois provar estabilidade

depois expandir com disciplina

## 5. O que e sucesso na primeira fase comercial

Antes de pensar em toda a Paraiba, a primeira versao precisa provar estas coisas:

uma loja consegue usar o sistema no dia a dia

o login funciona

produto pode ser cadastrado sem dor

a venda e registrada sem travar

o estoque baixa corretamente

o troco funciona

o relatorio do dia bate com o caixa

o dono da loja quer continuar usando

Se isso ainda nao acontece, voces ainda nao tem um produto pronto para escalar.

## 6. Papéis da dupla

Como voces sao iniciantes, o segredo nao e cada um saber tudo.

O segredo e cada um ter um foco principal e revisar o outro.

### Socio A - trilha mais tecnica

Responsavel principal por:

modelagem

banco de dados

repositories

services

seguranca

configuracoes

docker

deploy

### Socio B - trilha mais voltada ao uso

Responsavel principal por:

DTOs

controllers

frontend

testes manuais

validacao de fluxo de caixa

documentacao de uso

backlog funcional

### Regra obrigatoria

Mesmo com essa divisao:

um implementa

o outro revisa

Nao existe tarefa grande sem revisao cruzada.

## 7. Regras de trabalho em equipe

### Regras de ouro

nunca codar direto na `main`

nunca misturar varias funcionalidades grandes na mesma branch

nunca deixar teste quebrado por varios dias

nunca alterar arquivo sensivel sem avisar o outro

nunca fazer merge sem o outro ter olhado

### Arquivos sensiveis

Estes arquivos exigem alinhamento antes de mudar:

`pom.xml`

`application.properties`

configuracoes de seguranca

classes centrais de service

modelagem do banco

### Definition of Done

Uma tarefa so esta pronta quando:

codigo foi escrito

compila

teste automatizado passou ou teste manual foi executado

o outro socio revisou

a documentacao minima foi atualizada

## 8. Fluxo de GitHub para iniciantes

### Estrutura de branches

`main`: codigo mais estavel

`develop`: integracao das entregas

`feat/nome-curto`: nova funcionalidade

`fix/nome-curto`: correcao

`docs/nome-curto`: documentacao

### Fluxo diario

1. atualizar `develop`

2. criar branch da tarefa

3. fazer a tarefa

4. rodar teste

5. commitar

6. fazer push

7. abrir Pull Request para `develop`

8. o outro revisa

9. so depois fazer merge

### Comandos basicos

Atualizar a branch de integracao:

git switch develop
git pull origin develop

Criar branch nova:

git switch -c feat/repositories-iniciais

Ver o que mudou:

git status

Adicionar alteracoes:

git add .

Criar commit:

git commit -m "feat: cria repositories iniciais"

Enviar para o GitHub:

git push -u origin feat/repositories-iniciais

### Regra de revisao

Quem revisa deve verificar:

se o codigo faz sentido

se o escopo da branch esta pequeno

se o projeto continua funcionando

se o nome das classes e metodos esta claro

se nao apareceu gambiarra desnecessaria

## 9. Setup obrigatorio nas duas maquinas

Cada um dos dois precisa deixar a maquina pronta.

### Checklist de ambiente

IntelliJ IDEA aberto no projeto correto

JDK 21 configurado

Maven wrapper funcionando

Git configurado com nome e email

projeto rodando localmente

`./mvnw test` funcionando

### Passo a passo do setup

1. instalar ou abrir IntelliJ

2. abrir a pasta do projeto HopeSoft

3. confirmar se o IntelliJ reconheceu o `pom.xml`

4. esperar baixar dependencias

5. confirmar o JDK 21 no projeto

6. abrir terminal na raiz do projeto

7. rodar:

.\mvnw.cmd test

8. se o teste passar, a maquina esta apta

### O que fazer se der erro

Se `mvnw test` falhar:

verificar `java -version`

verificar `javac -version`

verificar se o IntelliJ esta usando JDK e nao JRE

verificar se abriu a pasta certa do projeto

## 10. Ordem oficial de execucao do projeto

Esta e a ordem que voces devem seguir.

1. fechar a fundacao do projeto

2. decidir multiempresa

3. criar repositories

4. criar seguranca JWT

5. criar DTOs

6. criar services

7. criar controllers

8. criar tratamento global de erros

9. criar seed inicial

10. criar frontend MVP

11. configurar Docker

12. colocar em piloto real

13. estabilizar

14. preparar escala

## 11. Fase 0 - Fechar a fundacao

### Objetivo

Ter um projeto estavel para os dois trabalharem sem confusao de ambiente.

### O que precisa existir

projeto versionado no GitHub

branch `main`

branch `develop`

README minimo

este manual

ambiente funcional nas duas maquinas

### Tarefas

publicar projeto no GitHub

convidar o socio com permissao de escrita

criar branch `develop`

confirmar que os dois conseguem fazer clone

confirmar que os dois conseguem rodar `./mvnw test`

### Responsabilidades

Socio A:

garantir ambiente Java e Maven

revisar estrutura do projeto

Socio B:

garantir acesso GitHub

testar clone, pull e push

### Critério de pronto

os dois conseguem abrir o projeto

os dois conseguem rodar teste

os dois conseguem trabalhar por branch

## 12. Fase 1 - Decisao de multiempresa

### Objetivo

Decidir cedo se o sistema vai nascer com suporte a varias empresas.

### Recomendacao

A recomendacao mais profissional e:

criar a entidade `Empresa` agora

Motivo:

voces ainda estao no inicio

ainda ha pouca regra implementada

isso evita uma refatoracao muito mais dolorosa depois

### Escopo minimo dessa decisao

Criar uma entidade `Empresa` e relacionar:

`Usuario`

`Categoria`

`Produto`

`Venda`

`ItemVenda` pode continuar ligado a `Venda` e `Produto`, porque herdara o contexto por relacao.

### Arquivos provaveis

`src/main/java/com/hopesoft/model/Empresa.java`

modelos existentes em `model`

### Tarefas

1. criar `Empresa`

2. adicionar relacao com `Usuario`

3. adicionar relacao com `Categoria`

4. adicionar relacao com `Produto`

5. adicionar relacao com `Venda`

6. revisar nomes das tabelas

7. testar se a aplicacao sobe

### Divisao da dupla

Socio A:

modelagem e JPA

Socio B:

revisar se a estrutura vai servir para telas futuras

documentar como a empresa sera usada no sistema

### Critério de pronto

entidade criada

relacoes compilando

teste sobe

decisao documentada

Status em 2026-04-03: concluida

## 13. Fase 2 - Repositories

### Objetivo

Dar persistencia real ao dominio.

### Repositories a criar

`UsuarioRepository`

`CategoriaRepository`

`ProdutoRepository`

`VendaRepository`

Se a entidade `Empresa` for criada:

`EmpresaRepository`

### Consultas minimas esperadas

`UsuarioRepository`

buscar por email

verificar existencia por email

`CategoriaRepository`

verificar existencia por nome

listar por empresa se multiempresa existir

`ProdutoRepository`

listar ativos

buscar por nome

buscar produtos com estoque baixo

listar por empresa se multiempresa existir

`VendaRepository`

buscar por intervalo de data

ordenar por data

somar total do dia

filtrar por empresa se multiempresa existir

### Tarefas

1. criar interfaces dos repositories

2. adicionar metodos de consulta

3. rodar `./mvnw test`

4. criar testes simples de persistencia se necessario

### Divisao da dupla

Socio A:

implementa repositories e consultas

Socio B:

revisa nomes das consultas

cria lista de consultas necessarias para frontend

### Critério de pronto

repositories criados

consultas minimas definidas

projeto compila

Status em 2026-04-03: concluida

## 14. Fase 3 - Seguranca e JWT

### Objetivo

Garantir acesso seguro.

### Componentes a criar

`JwtService`

`JwtFilter`

`SecurityConfig`

### Regras minimas

login por email e senha

perfil `ADMIN`

perfil `OPERADOR`

endpoints protegidos por perfil

token JWT para requisicoes autenticadas

### Ordem de implementacao

1. criar `JwtService`

2. criar `JwtFilter`

3. criar `SecurityConfig`

4. decidir endpoints publicos

5. testar autenticacao

### Endpoints que devem ficar livres

rota de login

futuramente documentacao swagger, se existir

### Divisao da dupla

Socio A:

implementa backend de seguranca

Socio B:

cria roteiro de teste:

login valido

login invalido

acesso sem token

acesso com perfil errado

### Critério de pronto

login retorna token

token protege rotas

perfis funcionam

Status em 2026-04-03: concluida

## 15. Fase 4 - DTOs e contratos

### Objetivo

Definir o idioma oficial da API.

### DTOs minimos

`LoginRequest`

`LoginResponse`

`ProdutoRequest`

`ItemVendaRequest`

`VendaRequest`

`RelatorioDiaResponse`

### Regra importante

Nao exponham entidade JPA diretamente em toda parte.

Entidade representa banco.

DTO representa contrato da API.

### Tarefas

1. criar DTOs de entrada

2. criar DTOs de resposta

3. adicionar validacoes com Bean Validation

4. revisar campos obrigatorios

### Divisao da dupla

Socio A:

cria DTOs e validacoes

Socio B:

documenta exemplos reais de payload

organiza requests no Postman

### Critério de pronto

API recebe payload consistente

mensagens de validacao sao previsiveis

## 16. Fase 5 - Services e regras de negocio

### Objetivo

Centralizar a logica importante do sistema.

### Services minimos

`AuthService`

`ProdutoService`

`VendaService`

`RelatorioService`

### Regras obrigatorias

No `ProdutoService`:

cadastrar produto

editar produto

listar ativos

buscar por nome

identificar estoque baixo

desativar sem apagar

No `VendaService`:

registrar venda

validar estoque

baixar estoque

calcular subtotal

calcular total

calcular troco quando for dinheiro

No `RelatorioService`:

total do dia

numero de vendas

total por forma de pagamento

### Tarefas

1. implementar `AuthService`

2. implementar `ProdutoService`

3. implementar `VendaService`

4. implementar `RelatorioService`

5. criar testes unitarios

### Divisao da dupla

Socio A:

implementa services

Socio B:

monta cenarios reais de teste

valida comportamento esperado

### Critério de pronto

regras funcionam

estoque insuficiente gera erro

troco funciona

relatorio gera valores coerentes

## 17. Fase 6 - Tratamento de erros

### Objetivo

Evitar erros feios e mensagens confusas.

### Entregas

excecoes especificas

handler global de excecao

mensagens claras para API

### Erros que precisam ser tratados

usuario nao encontrado

produto nao encontrado

categoria nao encontrada

estoque insuficiente

credenciais invalidas

payload invalido

### Critério de pronto

a API nao devolve erro generico desnecessariamente

o frontend consegue mostrar mensagens compreensiveis

## 18. Fase 7 - Controllers

### Objetivo

Expor a aplicacao para uso externo.

### Controllers minimos

`AuthController`

`ProdutoController`

`VendaController`

`RelatorioController`

### Endpoints minimos

`/auth/login`

fazer login

`/produtos`

listar

buscar por id

cadastrar

atualizar

desativar

listar estoque baixo

`/vendas`

registrar venda

`/relatorios/dia`

relatorio diario

### Tarefas

1. criar controllers

2. conectar com services

3. revisar status HTTP

4. testar tudo no Postman

### Divisao da dupla

Socio A:

implementa controllers

Socio B:

testa a API ponta a ponta

monta colecao Postman oficial

### Critério de pronto

endpoints funcionam

payloads batem com os DTOs

status HTTP faz sentido

## 19. Fase 8 - Seed e operacao inicial

### Objetivo

Subir o sistema com um usuario inicial.

### Entregas

`DataSeeder`

admin inicial

senha inicial documentada

categorias base se fizer sentido

### Tarefas

1. criar admin padrao

2. documentar credencial inicial

3. testar primeiro login

### Critério de pronto

o sistema sobe

existe um admin

a equipe consegue entrar sem configuracao manual complicada

## 20. Fase 9 - Frontend MVP

### Objetivo

Tirar a dependencia de Postman para uso basico.

### Telas minimas

login

caixa

produtos

relatorio do dia

### Fluxos minimos

Login:

informar email e senha

salvar token

redirecionar para caixa

Produtos:

listar produtos

cadastrar produto

editar produto

visualizar estoque baixo

Caixa:

selecionar produto

informar quantidade

escolher forma de pagamento

calcular total

informar valor recebido

calcular troco

concluir venda

Relatorio:

mostrar total do dia

mostrar numero de vendas

mostrar total por forma de pagamento

### Divisao da dupla

Socio A:

ajusta endpoints conforme as telas precisarem

Socio B:

implementa o frontend

valida usabilidade

### Critério de pronto

alguem de fora consegue operar com pouca ajuda

## 21. Fase 10 - Docker e ambiente reproduzivel

### Objetivo

Fazer o sistema parar de depender da maquina do desenvolvedor.

### Entregas

`docker-compose.yml`

`Dockerfile`

banco em container

app em container

### Tarefas

1. criar compose com PostgreSQL

2. criar Dockerfile da aplicacao

3. testar subida limpa

4. documentar comandos

### Comandos esperados no futuro

docker compose up --build

### Critério de pronto

qualquer um dos dois sobe o ambiente com poucos comandos

## 22. Fase 11 - Piloto real

### Objetivo

Colocar o HopeSoft em loja real.

### Antes do piloto

Confiram se estas respostas sao "sim":

login funciona?

produto pode ser cadastrado?

venda baixa estoque?

troco funciona?

relatorio diario funciona?

nao trava durante uso?

credencial inicial esta clara?

### Tarefas do piloto

1. escolher 1 loja

2. subir o sistema para ela

3. acompanhar operacao

4. anotar bugs reais

5. corrigir rapido

### Dados que voces precisam registrar

que erro apareceu

em qual tela

o que o usuario tentou fazer

se o erro bloqueou a venda

quanto tempo demorou para corrigir

### Critério de pronto

uma loja usando de verdade

dono satisfeito

fluxo de venda confiavel

## 23. Fase 12 - Preparacao para escalar na Paraiba

### Objetivo

Preparar a empresa e o sistema para crescer com menos caos.

### Itens que entram aqui

multiempresa real

backup automatico

auditoria

observabilidade

permissao por perfil e empresa

onboarding simples

suporte

processo comercial

precificacao

documentacao do cliente

### Funcionalidades que provavelmente vao surgir

clientes

fiado

contas a receber

relatorios melhores

importacao de produtos

fiscal via integracao

## 24. Plano dos primeiros 30 dias

### Semana 1

publicar no GitHub

convidar socio

fechar ambiente nas duas maquinas

criar `develop`

decidir `Empresa` ou `Tenant`

### Semana 2

implementar repositories

validar consultas

montar backlog do JWT

### Semana 3

implementar JWT

implementar DTOs

iniciar services

### Semana 4

fechar services

criar controllers

testar no Postman

## 25. Ritmo semanal recomendado

### Segunda

definir meta da semana

escolher tarefas

atribuir responsavel e revisor

### Terca a quinta

implementar tarefas pequenas

fazer push diario

abrir PR assim que a tarefa estiver madura

### Sexta

revisar backlog

fazer merge do que estiver pronto

atualizar documentacao

decidir foco da semana seguinte

## 26. Ritual diario recomendado

### Antes de comecar

puxar `develop`

escolher uma tarefa

criar branch

### Antes de encerrar o dia

rodar teste

commitar

fazer push

anotar o que falta

## 27. Lista oficial de primeiros issues no GitHub

Criem estas issues:

1. Definir estrategia multiempresa

2. Criar `Empresa`

3. Criar repositories iniciais

4. Criar `JwtService`

5. Criar `JwtFilter`

6. Criar `SecurityConfig`

7. Criar DTOs iniciais

8. Criar `ProdutoService`

9. Criar `VendaService`

10. Criar `RelatorioService`

11. Criar controllers iniciais

12. Criar `DataSeeder`

13. Montar colecao Postman

14. Criar tela de login

15. Criar tela de produtos

16. Criar tela de caixa

17. Criar tela de relatorio

18. Criar Dockerfile

19. Criar docker-compose

20. Preparar piloto em loja real

## 28. Coisas que voces nao devem fazer agora

Para nao desperdicarem energia:

nao fazer app mobile agora

nao fazer microservico agora

nao fazer mil modulos financeiros agora

nao tentar atender todo tipo de comercio ao mesmo tempo

nao inventar fiscal do zero agora

nao buscar perfeicao visual antes do fluxo funcionar

## 29. O que voces devem priorizar sempre

venda funcionando

estoque funcionando

seguranca funcionando

relatorio confiavel

facilidade de uso

confiabilidade do sistema

## 30. Conclusao operacional

Se voces seguirem este manual com disciplina, o HopeSoft deixa de ser apenas uma ideia e vira um processo de construcao real.

A ordem certa e:

1. ambiente

2. estrutura

3. persistencia

4. seguranca

5. regras de negocio

6. API

7. frontend

8. piloto

9. escala

Voces nao precisam correr.

Voces precisam construir a proxima versao certa, revisar bem, validar com loja real e repetir isso com consistencia.